04-okt

Igår så började vi projektet och startade med projektplaneringen och tidsplaneringen. I dag så behövs ER diagrammet, Gruppkontraktet, tidsplaneringen bli klart så att vi kan sätta igång. (sekreterare: Dennis. Deltagande: Dennis, Pontus, Emma, Hannes och William)

05-okt

Igår så gjordes Gruppkontraktet, ER och logiska modellen klart. Vi började också med Projektplanen och gantschemat.

Idag så fortsätter vi med databasen, tidsplaneringen och projektplanen. Vi ska även börja med registreringen lära och implementera MVC, Captcha och skapa bloggar. Detta kommer bara att göras på förmiddagen då CombiTech kommer och visar Hololens. (Sekreterare: Dennis. Deltagande: Dennis, Pontus, Emma, Hannes, Emil och William)

6:e oktober 2016

Igår: Vi lekte med AR(Augumented Reality) Hannes implementerade MVC, William gjorde captcha, Hannes började på mail-systemet, Vi skrev på vår projektplan och tidsplan samt började med en presentation.

Idag: Ska vi jobba klart ledarskaps-uppgifterna, email-systemet är klart och idag ska det sista på presentationen skrivas in. Idag ska Dennis och Emma börja på ett registrering- och login-system, Pontus och Emil ska göra ett system för att skapa bloggar, William och Hannes ska göra kommentarshistorik. Idag ska vi skicka in projektplanen och gruppkontraktet och imorgon är det presentation. För tillfället ligger vi enligt tidsschemat.

Sekreterare: Emma

Närvarande: Alla

07-okt

Igår: Emil och Pontus ligger ungefär en halvdag före, Emma och Dennis blev färdiga med login och registrering, Hannes blev klar med email och så att man kan logga in. (session delen), William jobbade med kommentarshistorik, han ligger bra till 0enligt tidsplaneringen.

Idag: vi börjar med presentation för Stefan och Morgan. Emil och Pontus fortsätter med att skapa bloggar och funktioner som hör till det. William jobbar vidare med kommentars historik, Hannes börjar med sin nästa uppgift då han blev klar med email tidigare än förväntat. Emma och Dennis ska börja jobba på inloggningskontroll, så att man kan se när man är inloggad.

Vid klockan 14:00 idag går tid bort då SilverSpin kommer på besök.

Sekreterare: Emil

Närvarande: Alla