04-okt

Igår så började vi projektet och startade med projektplaneringen och tidsplaneringen. I dag så behövs ER diagrammet, Gruppkontraktet, tidsplaneringen bli klart så att vi kan sätta igång. (sekreterare: Dennis. Deltagande: Dennis, Pontus, Emma, Hannes och William)

05-okt

Igår så gjordes Gruppkontraktet, ER och logiska modellen klart. Vi började också med Projektplanen och gantschemat.

Idag så fortsätter vi med databasen, tidsplaneringen och projektplanen. Vi ska även börja med registreringen lära och implementera MVC, Captcha och skapa bloggar. Detta kommer bara att göras på förmiddagen då CombiTech kommer och visar Hololens. (Sekreterare: Dennis. Deltagande: Dennis, Pontus, Emma, Hannes, Emil och William)

6:e oktober 2016

Igår: Vi lekte med AR(Augumented Reality) Hannes implementerade MVC, William gjorde captcha, Hannes började på mail-systemet, Vi skrev på vår projektplan och tidsplan samt började med en presentation.

Idag: Ska vi jobba klart ledarskaps-uppgifterna, email-systemet är klart och idag ska det sista på presentationen skrivas in. Idag ska Dennis och Emma börja på ett registrering- och login-system, Pontus och Emil ska göra ett system för att skapa bloggar, William och Hannes ska göra kommentarshistorik. Idag ska vi skicka in projektplanen och gruppkontraktet och imorgon är det presentation. För tillfället ligger vi enligt tidsschemat.

Sekreterare: Emma

Närvarande: Alla

07-okt

Igår: Emil och Pontus ligger ungefär en halvdag före, Emma och Dennis blev färdiga med login och registrering, Hannes blev klar med email och så att man kan logga in. (session delen), William jobbade med kommentarshistorik, han ligger bra till 0enligt tidsplaneringen.

Idag: vi börjar med presentation för Stefan och Morgan. Emil och Pontus fortsätter med att skapa bloggar och funktioner som hör till det. William jobbar vidare med kommentars historik, Hannes börjar med sin nästa uppgift då han blev klar med email tidigare än förväntat. Emma och Dennis ska börja jobba på inloggningskontroll, så att man kan se när man är inloggad.

Vid klockan 14:00 idag går tid bort då SilverSpin kommer på besök.

Sekreterare: Emil

Närvarande: Alla

10-okt

I fredags: Vi hade möte med silverspin. VI gjorde klart login och sessions grejen och skapade blogg. Vi ligger hyfsat okej till i planeringen

Idag: Vi bestämde ordningsledning. Dennis, Hannes, Emil, Pontus, Emma, William. Innan Hannes avgång gav han sig själv titeln CTO. Idag ska vi koppla inloggning och blogg. Efter det ska Dennis och Pontus fixa lägga till inlägg. Emil och Emma ska jobba med rättigheter på bloggen. William ska fortsätta med kommentarer och historik.

Sekreterare: Pontus

Närvarande: Alla

11-okt

Igår: Dennis och Emma blev klara med login och registrering samt konto inställningar. Emil och Pontus blev klara med att länka bloggar till personer samt så måste man nu vara inloggad för att för att skapa bloggar. Hannes hjälpte alla i gruppen med diverse saker är den som kan mest och vi andra inte riktigt kan det vi borde kunna.

Idag: Emil och Emma skulle jobba med rättigheter ex moderatorer. Pontus och Dennis ska jobba med inläggen och Hannes är fortfarande på resurs. William är inte här idag pga utmattning men han borde jobba enligt tidsplanen hemma.

Sekreterare: Dennis

Närvarande: Alla utom William

12-okt

Igår: Markdown editor har vi nu som fungerar med preview. Hela posten funkar. Började på sökfunktion för rättigheter (personer m.m). Språkklass för errors.

Idag: Captchan borde vara klar innan lunch, sen post efteråt. Dennis och Pontus ska fortsätta lägga in poster i databasen. Emma och Emil kommer fortsätta hålla på med rättigheter. Vi hade besök av Coffee Stain Studios med. Hannes jobbar med sökfunktion för användare, bloggar m.m.

Sekreterare: William

Närvarande: Alla

13-okt

Igår: Pontus och Dennis är klara med post-formet så att den kan lägga in i databasen men har kvar att kolla så att urlen inte är tagen och lägga till taggs. Emil och Emma gjorde klart sökfunktionen. William gjorde klart captchan(mer vet vi inte). Hannes fixade problem och kodkonflikter som andra stötte på och flyttade på Html-kod till en master klass.

Idag: Pontus och Dennis ska kolla så att urlen inte är tagen och lägga till taggs. Emil och Emma ska fortsätta och förhoppningsvis göra klart rättigheter. Hannes ska fixa så att man kan se posts.

Sekreterare: Dennis

Närvarande: Alla utom William

10-17

I fredags:

Vi börjar dagen med ledarbyte. Emil bytte med Hannes. Pontus och Emma är iväg på programmering med femmor, vilket betyder att vi är endast 4 stycken fram tills lunch. Dennis och Pontus gjorde klart tags. Hannes tog över post delen från William. William höll på med kommentarshistorik. Jag och Emma jobbade med sökfunktionen och rättigheter.

Idag:

Hannes är resurs, William ska göra klart kommentarsystemet vilket är lila på tidsplaneringen. Emil och Pontus ska börja med administrationsrättigheter, Dennis och Emma ska jobba med imagehosting, men vi tog beslutet att Emil och Dennis jobbar med administrationsrättigheter fram tills lunch då Emma och Pontus kommer tillbaka, sedan tar och har ett snabbmöte som vi diskuterar hur vi ska göra med imagehosting som vi inte anser är så viktigt längre jämfört med annat.

10-18 Frånvarande: William och Emil.

Igår: Fick vi klart tagsen, administrations arbetet har påbörjats, status på inlägg. Igår togs beslutet angående hur vi gör med imagehosting. Vi kommer inte att göra det eftersom vi redan har en fungerande lösning.

Idag: Administration, följ och buggfixning på flödet.

10-19 Frånvarande: Emil

Igår: Gjorde vi följ och acceptera följ. Man kan ta bort poster(men vem som helst kan göra det). Sidan började stilas upp. Separerade lite forms och fixade så att blogg urler måste vara unika.

Idag: Sätta vem som får ta bort poster, unfollow, neka follow och vem som får följa, flödes queryn ska fixas, kommentarer, edit post om tid finns. Vi ska också presentera sidan för Stefan någon gång under eftermiddagen. ¨

Ninja edit: jag(pontus) snor emils ledarroll.

2016-10-20

Igår: Stefan hittade en massa fel med vår sida. Emma har gjort så man kan ta bort bloggar och poster, detta är dock utan krav på lösenord. Emil var sjuk igår och hade huvudvärk. Dennis fixade så att man inte kan ta bort varandras poster han fixade även så att registreringsinputen måste vara valid. Dennis har även gjort klart de sista funktionerna på followers så nu kan man ta bort följnings frågor och följare. William jobbar fortfarande på kommentaren, han har problem med sina SQL queries. Hannes fixade frontend och gjorde research för att kunna förhindra XSS.

Idag: Hannes ska göra mer reasearch om anti XSS metoder. William ska fortsätta med kommetars-Queries. Emma ska lägga till så man behöver skriva lösenord för att ta bort bloggar och poster. Dennis ska lägga till en sida där man kan se alla följare och hantera dessa. Pontus och Emil ska göra så att man kan redigera poster.

21 okt -16

Igår: Vi jobbade med Theres uppgift hela förmiddagen. Hannes var konsult åt andra, Emil och Pontus jobbade med att redigera inlägg. Emma gjorde en lösenordscheck på ta bort blogg, Dennis gjorde en lista på alla som följer dina bloggar, sen så gjorde vi så att man kan se bloggarna man har rättigheter till och vilka bloggar du följer. William jobbade med sessions och kommentarer.

Idag: Emma och Dennis ska fixa ett formulär för att ge rättigheter, Emil och Pontus ska fortsätta med reidgering och sedan med taggar. William ska implementera kommentarssystemet och hålla på med sessions, Hannes är resurs och ska hjälpa William.

24-okt

I fredags: Emma och Dennis fixade ett förmulär för att ge rättigheter samt snyggade till sidan. Emil och Pontus gjorde klart redigering av poster. William blev klar med sessions för kommentarerna. Hannes började med felsökning.

Idag: Dennis ska fixa registrerings formuläret igen för att stödja ÅÄÖ, William ska bli klar med kommentarerna. William ska fortsätta med felsökning. Emma blir ledare tills på onsdag kl 12 och fixa så att man ser bloggar även om man inte är inloggad samt ta bort rättigheter. Emil ska fixa en follower counter. Pontus ska fixa edit sakerna.

25-okt

Igår: Dennis har fixat så att man kan se på bloggar om man inte är inloggad och fixade en sql-fråga för att få alla bloggar. Emma la in funktion för att ta bort rättigheter för folk på bloggen. Hanes fixade så att taggar bara har ett komma mellan varandra, Emil samt sql-frågan som Dennis fixade senare. Willimam fixade kommentarer och capthca. Pontus fixade en massa htmlentetis och editpost har nu safety checks.

Idag: William ska fixa så att man kan kommentera på kommentarer resten ska finslipa på sidan.

26-okt

Igår: Dennis fixa SQL samt lite css, Emma fixa navigatören samt snyggade till hela sidan och översatte saker som vi hade missat. Hannes fixade så att poster inte nestade i varandra samt hjälpte till med git, Emil bugtesta för det mesta. Pontus fixade redigering så att man inte kan skicka in konstiga värden.

Idag ska all jobba med presentation. Men först sak vi snabb fixa kommentarerna.